## Slide 1: SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENCIAS ELÉCTRICAS
Josseline Yenny Cerpa Mamani 1131835@utp.edu.pe
Rodrigo Elard Oviedo López 1322936@utp.edu.pe

## Slide 2: INTRODUCCION
Hoy en día es común escuchar de incendias eléctricas en los domicilios ya sea cortes de luz no programadas, subas o bajas de tensión eléctrica, dado estos inconvenientes y la molestia de los usuarios que por no contar con el servicio de energía como corresponde se suma el tiempo que deben esperar a que el proveedor de energía eléctrica pueda atender su incidencia.

## Slide 3: PROPUESTA
La propuesta de solución implica incorporar un dispositivo que permita identificar e informar a los operarios correspondientes acerca de las incidencias presentadas en el servicio de energía eléctrica

## Slide 4: PROTOTIPOS LOGIN Y REGISTRO DE USUARIOS

## Slide 5: REGISTRO DE MEDIDORES

## Slide 6: INCIDENCIAS

## Slide 7: Prototipo de Arduino

## Slide 8: SPRING
FUNCIONALIDADES | PESO | CRITERIOS DE DONE | HORAS | TOTAL DE HORAS
ELABORACION DE DISPOSITIVO | M | Ensamblaje | 2 | 8
 |  | Codificación | 3 | 
 |  | Pruebas | 2 | 
 |  | Documentación | 1 | 
GESTIONAR USUARIO | L | Diseñar interfaz de gestionar usuario | 1 | 9
 |  | Creación de tabla usuario | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de modificar usuario | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de búsqueda de usuario | 1 | 
 |  | Codificación | 4 | 
 |  | Documentación | 1 | 
GESTIONAR MEDIDOR | L | Diseñar interfaz de gestionar medidor | 1 | 9
 |  | Creación de tabla medidor | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de modificar medidor | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de búsqueda de medidor | 1 | 
 |  | Codificación | 4 | 
 |  | Documentación | 1 | 
GESTIONAR INCIDENCIAS | L | Diseñar interfaz de gestionar incidencias | 1 | 9
 |  | Creación de tabla Incidencias | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de modificar Incidencia | 1 | 
 |  | Diseñar interfaz de búsqueda de incidencia | 1 | 
 |  | Codificación | 4 | 
 |  | Documentación | 1 | 
TOTAL |  |  |  | 35

## Slide 9: ARQUITECTURA

## Slide 10: CONCLUSIONES